Riesgos, Cronograma y Definición de Hecho del Proyecto Sembrando Futuro

Mikael Steven Ramos Musse y Kevin Zambrano

Ingeniería de Sistemas, Corporación Universitaria Comfacauca (Unicomfacauca)

Calidad de Software

Juan Carlos Zúñiga

Octubre de 2026

# Riesgos, Cronograma y Definición de Hecho (Versión Final)

Este documento completa el borrador de riesgos y cronograma (documento 03) con la definición de hecho (lista de condiciones para dar el trabajo por terminado), la prueba de humo (prueba rápida de que lo esencial funciona) y los criterios de actualización.

## Actualización de riesgos y cronograma

- Revisar la probabilidad y el impacto de R1 a R8 al terminar cada incremento.

- Registrar los defectos reales en la bitácora PSP (método personal de registro de tiempos y defectos) y reemplazar los valores estimados.

- Confirmar los números de semana del cronograma con la fecha de entrega del curso.

## Modelo de proceso: Scrum

El proyecto se desarrolla con Scrum (marco ágil que avanza en ciclos cortos llamados sprints), adaptado a un equipo de dos personas. Se eligió porque cada sprint termina con un incremento (parte del software que ya funciona) que se puede probar y mostrar al profesor, y porque encaja con los incrementos del cronograma. Las métricas de cada sprint están en el documento 23. El avance de documentación del sprint 0 (documentos 01 a 24, prototipo y Gantt) se entrega al profesor el 30 de octubre de 2026.

Tabla 1

Roles, eventos y artefactos de Scrum en el proyecto

| Elemento | En el proyecto |
| --- | --- |
| Scrum Master (guía el proceso y retira obstáculos) | Mikael Ramos |
| Product Owner (ordena los requisitos por prioridad) | Kevin Zambrano |
| Equipo de desarrollo | Mikael Ramos y Kevin Zambrano |
| Product Backlog (lista ordenada de lo que falta construir) | Los 19 requisitos funcionales con su prioridad (Apéndice G del ERS) |
| Sprint Backlog (lo que se hace en el sprint) | Las tareas del cronograma que corresponden al sprint |
| Incremento | Software que cumple la definición de hecho al terminar el sprint |
| Planificación del sprint | Primer día del sprint: se eligen los requisitos y los casos de prueba que se cierran |
| Reunión diaria | 15 minutos por mensaje o llamada: qué se hizo, qué se hará y qué obstáculos hay |
| Revisión del sprint | Último día: demostración del incremento con la prueba de humo |
| Retrospectiva | Último día: qué mejorar, quién lo hace y cómo se mide (ciclo Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) |

Tabla 2

Sprints, fechas y objetivos

| Sprint | Semanas | Fechas | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | S1 a S3 | 26/10/2026 a 15/11/2026 | Documentación, plan de pruebas, diseño técnico y entorno |
| 1 | S4 y S5 | 16/11/2026 a 29/11/2026 | Incremento 1: cuentas y acceso (RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-07) |
| 2 | S6 y S7 | 30/11/2026 a 13/12/2026 | Incremento 2: finca, ciclo y densidad (RF-12 a RF-15, RF-17, RF-18, RF-37) |
| 3 | S8 y S9 | 14/12/2026 a 27/12/2026 | Incremento 3: finanzas y modo sin conexión (RF-23 a RF-25, RF-27, RF-28, RF-35, RF-36) |
| 4 | S10 | 28/12/2026 a 03/01/2027 | Pruebas finales, prueba de humo, despliegue y entrega |

Nota. Los sprints coinciden con las fases 1 a 6 del cronograma: el sprint 0 agrupa las fases 1 y 2, los sprints 1 a 3 son los incrementos 1 a 3 y el sprint 4 es la fase 6.

## Definición de hecho

El sistema se considera terminado cuando cumple los seis criterios siguientes:

- Cero defectos abiertos de severidad bloqueante, alta o media en las pruebas de caja negra (pruebas que no miran el código, solo entradas y salidas) y caja blanca (pruebas que sí miran el código interno).

- Verificación exitosa de los 19 requisitos funcionales y los 12 no funcionales.

- Cobertura de pruebas automatizadas de al menos 80 % en la lógica de negocio, según la medición real de la entrega.

- Demostración del 100 % de las operaciones locales sin red con IndexedDB (base de datos que vive dentro del navegador) y Cache API (memoria del navegador donde se guardan los archivos de la aplicación).

- Catálogo semilla de tres cultivos del Cauca (café, plátano y yuca) con su ficha técnica disponible de inmediato.

- Aplicación publicada en una dirección web gratuita con HTTPS (conexión web cifrada), con la prueba de humo ejecutada sobre esa dirección.

## Prueba de humo previa a la sustentación

La prueba se ejecuta sobre la dirección pública de la aplicación. Si el servicio de alojamiento gratuito estaba suspendido, la primera carga puede tardar hasta 60 segundos; ese tiempo de arranque no cuenta dentro de los 3 minutos.

Tabla 3

Pasos de la prueba de humo (3 minutos)

| Paso | Acción | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1. Autenticación | Ingresar correo registrado y clave que cumpla OWASP ASVS (guía internacional de requisitos de seguridad para aplicaciones web). | Inicio de sesión correcto. |
| 2. Estructura de finca | Crear un ciclo de 1,0 ha con 0,1 ha no sembrable. | Área efectiva de 0,9 ha. |
| 3. Cálculo agronómico | Café en marco cuadrado de 1,5 × 1,5 m. | 4.444,45 matas (plantas, en el lenguaje del campo)/ha y 4.000 matas en el ciclo. |
| 4. Balance financiero | Registrar gasto de abono de $150.000 e ingreso por venta de $500.000. | Utilidad de $350.000 y rentabilidad de 233,3 %. |
| 5. Prueba offline | Activar el modo sin conexión en las herramientas del navegador y registrar un gasto de $50.000. | Persistencia local sin errores. |
| 6. Reconexión | Desactivar el modo sin conexión. | Sincronización transparente con el servidor. |

Nota. Los resultados del paso 3 se verificaron con las fórmulas del ERS: 10.000 / 2,25 = 4.444,444… (4.444,45 redondeado hacia arriba) y × 0,9 = 4.000.

# Referencias

Ramos Musse, M. S. y Zambrano, K. (2026). Especificación de requisitos de software (IEEE Std 830-1998) del sistema Sembrando Futuro: Aplicación web progresiva para la gestión agrícola [Documento no publicado]. Corporación Universitaria Comfacauca.